|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток До Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Комишуваської селищної ради на 2017-2020 роки |

**ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ**

Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Комишуваської селищної ради на 2017-2020 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання заходу** | **Виконавці** | **Розрахункова потреба по роках, тис.грн.****( в т.ч. з місцевого, обласного та державного бюджетів, інвестиції, коштів підприємств та іншихджерел, не заборонених законодавством)** | **Очікуваний результат** |
| **Всього по Програміпо роках** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Розділ 1 “Житлове господарство”** |  |
| 1 | Капітальний ремонт будинківстворених ОСББ на умовах співфінансування\* | 2018-2020 роки  | Відділ житлово-комунального господарства  | 600,00 | - | - | - | 600,00 | Поліпшення стану, а такожутримання об’єктів житлового фонду селищної ради в належному та безпечномустані |
| 2 | Здійснення інших заходів пов’язаних з утриманням, ремонтом, будівництвом, реконструкцією, модернізацією житлового фонду ради (заходи з технічного інженерного обстеження, виготовлення технічних паспортів,тощо) | 2018-2020 роки  | Відділ житлово-комунального господарства  | 80,00 | - | - | - | 80,00 | Визначення технічного стану об’єктів (будівель) |
|   | **Всього по розділу  1****«Житловегосподарство»** |   |   | 680,00 | 0 | 0 | 0 | 680,00 |   |
| **Розділ2. «Водопровідно-каналізаційне господарство»** |  |
| **№** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання заходу** | **Виконавці** | **Розрахункова потреба по роках, тис.грн.****( в т.ч. з місцевого, обласного та державного бюджетів, інвестиції, коштів підприємств та іншихджерел, не заборонених законодавством)** | **Очікуваний результат** |
| **Всього по Програміпо роках** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1  | Капітальний ремонт, реконструкція, модернізаціяобʼєктів та мереж водопровідно – каналізаційного господарства селищної ради (очисніспоруди БІС,напірнийканалізаційнийколектор до очиснихспоруд, тощо) | 2017-2020 роки  |  Відділ житлово-комунального господарства, КП «Комишуваський комунальник» | 3100,0 | - | - | 1550,00 | 1550,00 | Поліпшення стану, а такожутримання об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства селищної ради в належному та безпечномустані |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисноїдокументації на капітальний ремонт,реконструкцію, модернізаціїобʼєктівводопровідно – каналізаційногогосподарства селищної ради | 2017-2020 роки  |  Відділ житлово-комунального господарства, КП «Комишуваський комунальник» | 160,00 | - | - | 80,00 | 80,00 | Підготовлена ПКД для подальшої реалізації |
| 3 | Капітальний ремонт окремих вузлів, обладнань, устаткувань та систем, які є складовоючастиноюобʼєктівта мереж водопровідно – каналізаційного господарства  | 2017-2020 роки  | Відділ житлово-комунального господарства, КП «Комишуваський комунальник»  | 120,00 | 0,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | Поліпшеннястану,об’єктівводопровідно-каналізаційного господарства в належному та безпечномустані |
| 4 | Придбанняобладнання, устаткування, складових (комплектуючих) до них, приладівобліку, тощо для мереж водопровідно – каналізаційного господарства | 2017-2020 роки  |  Відділ житлово-комунального господарства, КП «Комишуваський комунальник» | 340,0 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | Поліпшення стану, а такожутримання об’єктів водопровідно-каналізаційногогосподарства а в належному та безпечномустані |
| 5 | Здійсненняінших заходів пов’язаних з утриманням, ремонтом, будівництвом, реконструкцією, модернізацією об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства (заходи з технічно – інженерногообстеження, виготовленнятехнічнихпаспортів, тощо) | 2017-2020 роки  |  Відділ житлово-комунального господарства, КП «Комишуваський комунальник» | 700,00 | 150,00 | 150,00 | 200,0 | 200,00 | Поліпшення стану, а такожутримання об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства в належному та безпечномустані |
|   | **Всього по розділу 3****“Водопровідно-каналізаційнегосподарство** |  | 4420,00 |  |  |  |  |   |
| **Розділ4. «Благоустрій населених пунктів та утримання бригади з благоустрою КП «Комишуваській комунальник»** |  |
| **№** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання заходу** | **Виконавці** | **Розрахункова потреба по роках, тис.грн.****( в т.ч. з місцевого, обласного та державного бюджетів, інвестиції, коштів підприємств та іншихджерел, не заборонених законодавством)** | **Очікуваний результат** |
| **Всього по Програміпо роках** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1  | Капітальний, поточний ремонт,реконструкція, модернізаціяобʼєктів та мереж вуличного освітлення по населеним пунктам селищної ради | 2017-2020 роки  |  Відділ житлово-комунального,  | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | Поліпшення стану, а такожутримання об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства селищної ради в належному та безпечномустані |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисноїдокументації на капітальний ремонт,реконструкцію, модернізаціїобʼєктів та мереж вуличного освітлення | 2017-2020 роки  |  Відділ житлово-комунального господарства, проектні організації  | 160,00 | - | - | 80,00 | 80,00 | Підготовлена ПКД для подальшої реалізації |
| 3 | Придбання ,устаткування, складових (комплектуючих) до мереж вуличного освітлення них, приладівобліку, тощо | 2017-2020 роки  |  Відділ житлово-комунального господарства, фінансовий відділ | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | Поліпшення стану, а такожутримання об’єктів водопровідно-каналізаційногогосподарства а в належному та безпечномустані |
| 4 | Здійснення інших заходів пов’язаних з утриманням, ремонтом, реконструкцією, модернізацією об’єктів мереж вуличного освітлення (заходи з технічно – інженерного обстеження, виготовлення технічних паспортів, тощо) | 2017-2020 роки  |  Відділ житлово-комунального господарства,  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | Отримання документації на об’єкти вуличного освітлення |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисноїдокументації на капітальний ремонт,реконструкціюобʼєктів благоустрою | 2017-2020 роки  | Відділ житлово-комунального господарства, проектні організації | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | Підготовлена ПКД для подальшої реалізації |
| 6 | Здійснення інших заходів пов’язаних з утриманням, ремонтом, розміщенням, реконструкцією, пішохідних доріжок, майданчиків для відпочинку, дитячих майданчиків | 2017-2020 роки  | Відділ житлово-комунального господарства, проектні організації | 600,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Поліпшення стану, а такожутримання об’єктів благоустрою  |
| 7 | Придбання ,устаткування, складових (комплектуючих) для обєктів благоустрою, приладівобліку, тощо | 2017-2020 роки  | Відділ житлово-комунального господарства, КП «Комишуваський комунальник» | 25,00 | 0,00 | 00,00 | 20,00 | 5,00 | Поліпшення стану, а такожутримання об’єктів благоустрою |
|  8 | Здійснення заходів з благоустрою по вулицям, дорогам населених пунктів, прилеглої території кладовищ  |  | Відділ житлово-комунального господарства, КП «Комишуваський комунальник» | 2150,00 | 50,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | Поліпшення стану, а такожутримання об’єктів благоустрою |
| 9 | Утримання бригади з благоустрою КП «Комишуваській комунальник» |  |  | 3679,00 | 479,00 | 1000,00 | 1100,00 | 1100,00 | Забезпечення заробітною платою бригаду з благоустрою КП «Комишуваський комунальник» |
|  | **Всього по розділу 4****“Благоустрій населених пунктів»** |  | 6749,00 |  |  |  |  |   |

\*  при наявності коштів у місцевомубюджеті, якіспрямовуються на даний захід

|  |  |
| --- | --- |
| Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів | Н.Г. Заяц |