|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  рішенням двадцять четвертої сесії Комишуваської селищної ради  від 20.03.2018 № 03 |

**ПРОГРАМА**

**РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ВУЛИЦЬ І ДОРІГ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КОМИШУВАСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2018 РІК**

смт Комишуваха

2018 рік

**Зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт Програма реконструкції, ремонту доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Комишуваської селищної ради на 2018 рік |  |
| 2. | Вступ |  |
| 3. | Загальні положення |  |
| 4. | Визначення проблеми, шляхи вирішення на реалізацію яких спрямована Програма |  |
| 5. | Мета Програми |  |
| 6. | Напрями виконання Програми |  |
| 7. | Фінансове забезпечення Програми |  |
| 8. | Очікувані результати |  |
| 9. | Координація та контроль за ходом виконання Програми |  |

**І. Паспорт**

Програма реконструкції, ремонту доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Комишуваської селищної ради на 2018 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ житлово-комунального господарства селищної ради |
| 2. | Дата, номер і назва рішення про затвердження органу місцевого самоврядування | Рішення сесії Комишуваської селищної ради від 20.03.2018 № 03 |
| 3. | Розробники програми | Відділ житлово-комунального господарства, фінансовий відділ, комунальне підприємство «Комишуваський комунальник» |
| 4. | Відповідальний виконавець | Відділ житлово-комунального господарства селищної ради |
| 5. | Учасники програми | Відділ житлово-комунального господарства, фінансовий відділ, комунальне підприємство «Комишуваський комунальник» |
| 6. | Термін реалізації програми | 2018рік |
| 7. | Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні програми | Бюджети всіх рівнів та джерела не заборонені чинним законодавством |
| 8. | Загальний обсяг ресурсів необхідних для виконання програми усього | 10500,00 тис. грн. |
|  | У тому числі: |  |
| 8.1. | кошти державного бюджету | \_\_\_\_ |
| 8.2. | кошти обласного бюджету | 9000,00 тис.грн. |
| 8.3. | Кошти селищного бюджету | 1500,00 тис.грн. |
| 8.4. | кошти інших джерел не заборонених чинним законодавством | \_\_\_\_ |

**ІІ. Вступ**

Програма розроблена на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільні дороги», ст. 4 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», ст. 91 Бюджетного кодексу України, Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 696.

Розробка Програми є началом виконання одного із головних стратегічних напрямків селищної ради – **розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.**

Програмою враховано вимоги Закону України «Про автомобільні дороги» стосовно автомобільних доріг загального користування місцевого значення та основні обов'язки органів місцевого самоврядування у частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, а саме:

1) забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів;

|  |
| --- |
| 2) організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів за встановленими для них будівельними нормами, державними стандартами та нормами. |

Програма визначає обсяги та джерела фінансування робіт з реконструкції, ремонту доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Комишуваської селищної ради.

На протязі року в Програму можуть вноситься зміни та доповнення.

**ІІІ. Загальні положення**.

Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов'язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:

-​ автомобільні дороги загального користування;

-​ автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;

-​ відомчі (технологічні) автомобільні дороги;

-​ автомобільні дороги на приватних територіях.

Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

**IV. Визначення проблеми, шляхи вирішення на реалізацію яких спрямована Програма**

Протяжність вулиць та доріг комунальної власності Комишуваської селищної ради становить:

1. з твердим покриттям - 93.27 км;
2. з ґрунтовим покриттям – 57,668 км.

**Дороги загального користування місцевого значення**

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Назва та індекс  дороги загального користування  місцевого значення |
| 1. | Лежине-Новостепнянське-ст. Кирпотине (О080721) |
| 2. | Комишуваха-Ясна Поляна-Барвінівка-Різдвянка (ОО81341) |
| 3. | Комишуваха-Магдалинівка-Юрківка-Таврійське-Омельник (О081342) |
| 4. | Трудооленівка-Ясна Поляна-Одарівка (О081343) |
| 5. | Новотроїцьке-Вільнянка-Микільське (О081345) |
| 6. | Новотавричеське-Калинівка (С081303) |
| 7. | Вільне-Оленівка (С081305) |
| 8. | Новояківлівка (С081306) |
| 9. | Зарічне-Юрківка (С081307) |
| 10. | Запасне (С081342) |

|  |  |
| --- | --- |
| 11. | Дуднікове-Новоіванівка (С081315) |
| 12. | Жовтеньке (С081316) |
| 13. | Дружне (С081315) |

З причин багаторічного недофінансування на проведення реконструкції, капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності є незадовільним. Практично сімдесят відсотків з них уражено ямковістю, а окремі ділянки доріг та вулиць є аварійно небезпечними та потребують термінового капітального ремонту. Такий стан доріг і вулиць гальмує соціально-економічний розвиток ради, створює соціальну напругу.

При розробці Програми враховані напрямки розвитку інфраструктури, що схвалений Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та Стратегією сталого розвитку Запорізької області на період до 2020 року.

Критеріями розвитку транспортної інфраструктури є реконструкція, ремонт доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності селищної ради. Реалізація критеріїв розвитку дасть можливість для:

1)збереження мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності селищної ради.

2) забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

3)забезпечення транспортної доступності адміністративний центр - периферія;

4) реконструкція доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності селищної ради з урахуванням соціально-економічного і адміністративно-територіального розвитку ради;

5) запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів;

6) співпраця з міжнародними фінансовими організаціями;

7) проведення робіт з реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення за рахунок коштів державного бюджету;

8) впровадження новітніх систем організації реконструкції, ремонтів й експлуатаційного утримання автомобільних доріг на засадах вільної конкуренції приватних та державних підрядників.

Виконавчими органами ради проведено ряд необхідних розрахунків щодо впровадження критеріїв розвитку

**Пропозиції щодо здійснення ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва та індекс**  **дороги загального користування**  **місцевого значення** | **Вид робіт (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний середній ремонт**  **(в т.ч. проектно-вишуковальні роботи), поточний дрібний ремонт, утримання)** | **Орієнтовна вартість робіт,**  **тис. грн.** | **Пріоритет**  **(під’їзд до лікарні; під’їзд до школи; під’їзд до дит. садку; дорога, по якій проходить автобусний маршрут загального користування)** |
| 1. | Лежине-Новостепнянське-ст. Кирпотине (О080721) | поточний середній ремонт |  | дорога, по якій проходить автобусний маршрут загального користування |
| 2. | Комишуваха-Ясна Поляна-Барвінівка-Різдвянка (ОО81341) | поточний середній ремонт |  | дорога, по якій проходить автобусний маршрут загального користування |
| 3. | Комишуваха-Магдалинівка-Юрківка-Таврійське-Омельник (О081342) | поточний середній ремонт | дорога, по якій проходить автобусний маршрут загального користування |
| 4. | Трудооленівка-Ясна Поляна-Одарівка (О081343) | поточний середній ремонт | дорога, по якій проходить автобусний маршрут загального користування |
| 5. | Новотроїцьке-Вільнянка-Микільське (О081345) | поточний середній ремонт | дорога, по якій проходить автобусний маршрут загального користування |
| 6. | Новотавричеське-Калинівка (С081303) | поточний середній ремонт | дорога, по якій проходить автобусний маршрут загального користування |
| 7. | Вільне-Оленівка (С081305) | поточний середній ремонт | під’їзд до школи; під’їзд до дит. садку |
| 8. | Новояківлівка (С081306) | поточний середній ремонт | під’їзд до школи |
| 9. | Зарічне-Юрківка (С081307) | поточний середній ремонт | під’їзд до школи; під’їзд до дит. садку |
| 10. | Запасне (С081342) | поточний середній ремонт | під’їзд до дит. садку |
| **Всього** | | | **2000,00** |  |

**V. Мета Програми**

Метою Програми є:

збереження у 2018 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності селищної ради;

забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху;

забезпечення доступності сільських територій до адміністративного центру та міст обласного і районного значення;

забезпечення під’їзду до опорних навчальних та медичних закладів;

забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів;

співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги, об’єктів,−

що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

підвищення ролі місцевих громад у плануванні ремонтних робіт надорогах загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності ;

контроль за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

**VI. Напрями виконання Програми**

Виконання Програми буде здійснюватись за такими напрямами:

1) збереження мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності селищної ради.

2) забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

3) забезпечення транспортної доступності адміністративний центр - периферія;

4) реконструкція доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності селищної ради з урахуванням соціально-економічного і адміністративно-територіального розвитку ради;

5) запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів;

6) співпраця з міжнародними фінансовими організаціями;

7) проведення робіт з реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення за рахунок коштів державного бюджету;

8) впровадження новітніх систем організації реконструкції, ремонтів й експлуатаційного утримання автомобільних доріг на засадах вільної конкуренції приватних та державних підрядників.

**VII. Фінансове забезпечення Програми.**

Фінансування заходів Програми буде проводитися за рахунок коштів державного, обласного та селищного бюджетів та інших не заборонених чинним законодавством джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування робіт реконструкції, ремонту доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Комишуваської селищної ради на 2018 рік складає – 10500,00 тис. грн. (обсяг буде уточнений після виготовлення проектно – кошторисної документацій по об’єктам ),(Додаток 2) .

**VIII. Очікувані результати.**

Виконання програми дасть змогу забезпечити:

збереження у 2018 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності селищної ради;

задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху;

доступності сільських територій до адміністративного центру та міст обласного і районного значення;

під’їзд до опорних навчальних та медичних закладів;

під’їзд до соціальних та культурних об’єктів;

підвищення ролі місцевих громад у плануванні ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності;

контроль за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

**IX. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію між виконавцями Програми здійснює заступник голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради.

Контроль за виконанням Програми відповідно до своїх повноважень забезпечують:

-​ фінансовий відділ та відділ житлово-комунального господарства,

-​ виконавчий комітет селищної ради.

Контроль за виконанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.