|  | Додаток 1 до рішення Комишуваської селищної ради від 08.11.2017 № 36 Додаток 2 до Програми соціально-економічного розвитку Комишуваської селищної ради на 2017- 2020 роки в новій редакції |
| --- | --- |

Перелік інвестиційних проектів реалізація яких передбачена на виконання основних завдань Програми  соціального - економічного розвитку Комишуваської селищної ради на 2017 рік

| № п/п | Назва проекту | Виконавці |  | Термін виконання | Потреба в коштах на реалізацію завдання |  | Обсяги та джерела фінансування у 2017 році (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від реалізації завдань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  | обласний бюджет | місцеві бюджети | Інші джерела фінансування |  |  |
| I. Завдання в сфері медицини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт приміщення Жовтокручанського ФП Новотроїцької сільської ради Оріхівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Оріхівський район село Жовта Круча, вул., 40 років Перемоги, буд.46 |  | КЗ «ЦПМСД» | 2017 | - |  | 329,840 | - |  | - | 329,840 |  | - | Поліпшення техніко –економічних показників приміщення Жовтокручанського ФП та поліпшення надання послуг медицини первинного рівня |
| 2 | Придбання автотранспортного засобу для Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області Автомобіль торгової марки «Рено» Об’єм двигуна 1,5л 90 л. с. |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 | - |  | 426,17 | - |  | 383,553 | 42,617 |  | - | Оновлення парку автотранспортних засобів Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та поліпшення послуг медицини первинного рівня |
| 3 | Капітальний ремонт фасаду Новотроїцького ФП Новотроїцької сільської ради Оріхівського району Запорізької області за адресою:Запорізька область, Оріхівський район, село Новотроїцьке, вул. Сусликова, буд.1 |  | КЗ «ЦПМСД» | 2017 | - |  | 150,022 | - |  | - | 150,022 |  | - | Поліпшення техніко – економічних показників приміщення Новотроїцького ФП та поліпшення надання послуг медицини первинного рівня |
| 4 | Капітальний ремонт другого поверху Комишуваської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Смирнова, буд. 3, смт Комишуваха Оріхівського району Запорізької області |  | КЗ «ЦПМСД» | 2017 |  |  | 978,50 | 950,00 |  | - | 28,5 |  | - | Поліпшення техніко – економічних показників приміщення Комишуваської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та поліпшення надання послуг медицини первинного рівня |
|  | Разом 4 |  |  |  |  |  | 1884,532 | 950,000 |  | 383,553 | 550,979 |  |  |  |
| II. Завдання в сфері освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт приміщення ДНЗ «Сонечко» за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, селище Зарічне, вул. Мельникова, буд. 7 |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 463,657 | - |  |  | 463,657 | - |  | Поліпшення техніко – економічних показників приміщення ДНЗ «Сонечко» та покращення виховного процесу |
| 2 | «Реконструкція спортивного майданчику Комишуваської загальноосвітньої школи I-III ступенів з влаштуванням поля для міні футболу по вулиці Шкільна, 2, смт. Комишуваха Оріхівського району Запорізької область» |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 1700,000 | 1400,000 |  |  | 300,000 | - |  | Поліпшення техніко – економічних показників спортивної споруди Комишуваської загальноосвітньої школи I-III ступенів та покращення умов для занять фізичною культурою та спортом |
| 3 | «Реконструкція нерухомого майна майнового комплексу за адресою: Запорізька обл. Оріхівський район смт. Комишуваха, вул.. Смирнова, буд. 1». |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 2446,164 | 2000,00 | - |  | 446,164 | - |  | Поліпшення техніко – економічних показників приміщення для розміщення дошкільного закладу |
| 4 | Капітальний ремонт, заміна вікон КЗ «Зарічненська загальноосвітня школа I-III ступенів» Оріхівської районної ради Запорізької області за адресою селище Зарічне вул. Мельникова, буд 1 Оріхівського району Запорізької області |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 161,958 | - | 116,450 |  | 45,508 | - |  | Поліпшення техніко – економічних показників приміщення КЗ «Зарічненська загальноосвітня школа I-III ступенів» для покращення навчального процесу |
| 5 | Капітальний ремонт покрівлі допоміжного корпусу Комишуваської ЗОШ I-III ступенів за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, смт Комишуваха, вул. Шкільна, буд. 2 |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 521,989 | - |  |  | 521,989 | - |  | Поліпшення техніко – економічних показників приміщення Комишуваської ЗОШ I-III ступенів та покращення навчального процесу |
| 6 | Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Червона Шапочка» за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Новоіванівка, вул. Шарова, буд. 37а |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 324,119 | - |  |  | 324,119 | - |  | Поліпшення техніко – економічних показників приміщення ДНЗ «Червона Шапочка» та покращення виховного процесу |
| 7. | Придбання шкільних автобусів для закладів громади |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 1650,000 | - | 905,300 |  | 744,700 | - |  | Забезпечення автотранспортними засобами загальноосвітні заклади Комишуваської селищної ради з метою комфортного перевезення 1200 учнів громади |
| 8. | «Капітальний ремонт приміщення КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» розташованого за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, смт Комишуваха, вул. Шкільна, 2 для розміщення медіатеки» |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 - 2018 |  |  | 1153,570 |  | 1153,570 |  |  |  |  | Створення в опорному закладі КЗ «Навчально-виховний комплекс «Джерело» сучасної шкільної бібліотеки як інформаційного, культурного та освітнього сучасного центру закладу |
|  | Разом 8 |  |  |  |  |  | 8421,457 | 3400,000 | 2175,32 |  | 2846,137 |  |  |  |
| III. Завдання в соціальній сфері (об’єкти культури, адміністративні будівлі і т. інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі Новотроїцької сільської ради Оріхівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Новотроїцьке, вул. Захисників України, буд.49 А. |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  | 1357,718 |  | - |  |  | 1357,718 | - |  | Покращення техніко-економічних показників адміністративної будівлі та поліпшення надання адміністративних послуг для 500 мешканців шести населених пунктів Покращення техніко-економічних показників адміністративної будівлі та поліпшення якості проведення культурно-масових заходів для 5445 мешканців адміністративного центру Покращення техніко-економічних показників адміністративної будівлі та поліпшення якості проведення культурно-масових заходів для 276 мешканців с. Жовта Круча |
| 2 | Капітальний ремонт даху Комишуваського будинку культури вул. Б. Хмельницького, 39, смт Комишуваха Оріхівського району Запорізької області |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  | 450,000 |  | 450,00 |  | - | - | - |  |  |
| 3 | Капітальний ремонт покрівлі Жовтокручанського сільського клубу Новотроїцької сільської ради Оріхівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, село Жовта Круча, вул. 40 років Перемоги буд. 46 А |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  | 268,577 |  | -- |  |  | 268,577 | - |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі Яснополянської сільської ради Оріхівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, село Ясна Поляна, вул. Жовтнева, буд.10 А |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  | 1021,430 |  | -- |  |  | 1021,430 | - |  |  |
|  | Разом 4 |  |  |  |  | 3097,725 |  | 450,000 |  | - | 2647,725 |  |  |  |
|  | IV. Завдання в сфері екологічної безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво полігону твердих побутових відходів загальною площею 12 га з будівництвом цеху по їх сортуванню і пакетуванню смт Комишуваха Оріхівського району |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 900,000 |  |  | 800,000 | 100,000 |  |  | Значне зменшення впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та фізичний стан 13500 мешканців Комишуваської селищної ради (об’єднаної) в тому числі адміністративного центру смт Комишуваха. Створення належних умов для очищення адміністративного центру та навколишніх населених пунктів, які входять до об’єднаної селищної ради від забруднення побутовими відходами |
| 2. | Придбання машини для збору та транспортування твердих побутових відходів для КП «Комишуваський комунальник» смт Комишуваха (1 одиниця) |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 2500,000 | 2500,000 |  |  |  |  |  | Зменшення впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я мешканців територіальної громади |
|  | Разом 2 |  |  |  |  |  | 3400,000 | 2500,000 |  | 800,000 | 100,000 |  |  |  |
| V. Завдання в сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція нежитлової будівлі, нерухоме майно майнового комплексу, за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, смт Комишуваха, вул. Хмельницького Богдана, буд. 45 |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 1360,573 | - |  | - | 1360,573 | - |  | Створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання. Побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги |
| 2. | Замовлення послуг пов’язаних з участю у міжнародному форумі «InCo-Forum-2017», що включають: оформлення інформаційного стенду Комишуваської селищної ради, оргзбір та оренду виставкої площі |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 52 665 |  |  |  | 52 665 |  |  | розробка дизайн-макету інформаційного стенду, забудова виставковим обладнанням, надання електроживлення, художнє оформлення стенду |
|  | Разом 2 |  |  |  |  |  | 1413,238 | - |  | - | 1413,238 |  |  |  |
| VI. Завдання розвитку інженерно – транспортної інфраструктури (електропостачання, освітлення, ремонт доріг і т. інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція вуличного освітлення КТП- 67/341 в смт Комишуваха за адресою: смт Комишуваха, Оріхівський район, Запорізька область |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради громадське об’єднання «Перспектива Комишуваського краю» | 2017 |  |  | 348,142 | - |  | - | 195,886 | 152,256 |  | Розгалуження системи вуличного освітлення, поліпшення життєвих умов для 5444 мешканців смт. Комишуваха |
| 2. | Придбання спеціальних транспортних засобів для комунального підприємства «Комишуваський комунальник» розташованого за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, смт Комишуваха, вул. Шкільна, 12 |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 6613,700 | 6368,000 |  |  | 245,700 | - |  | Відповідність загально – європейським вимогам проведених ремонтів та утримання доріг; Комфортність поїздок по дорогам селищної ради; Розвиток дорожньої – інфраструктури разом з об’єктами дорожнього сервісу |
| 3. | Реконструкція водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району |  | Управління капітального будівництва, Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 5188,748 | - |  | 4669,873 | 518,875 | - |  | Поліпшення техніко-економічних показників системи централізованого водопостачання населених пунктів, забезпечення якісною питною водою 1789 жителів с-ща Новотоавричеське, с. Вільне, с. Кирпотине |
| 4. | Реконструкція ВЛ – 0,22 кВт від КТП – 427 вуличного освітлення в с. Новотроїцьке Оріхівського району Запорізької області. |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 168,000 | - |  | - | 168,000 |  |  | Розгалуження системи вуличного освітлення, поліпшення життєвих умов для 400 мешканців с. Новотроїцьке |
| 5. | Реконструкція ВЛ – 0,22 кВт від КТП – 422 вуличного освітлення в с. Новорозівка Оріхівського району Запорізької області. |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 163,000 | - |  | - | 163,000 |  |  | Розгалуження системи вуличного освітлення, поліпшення життєвих умов для 141 мешканця с. Новорозівка |
| 6. | Придбання спеціальних автотранспортних засобів: екскаватор ланцюговий для комунального підприємства «Комишуваський комунальник» розташованого за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, смт Комишуваха, вул. Шкільна, 12 |  | Виконавчий комітет Комишуваської селищної ради | 2017 |  |  | 890,000 | 800,000 |  | - | 90,000 | - |  | Відповідність загально – європейським вимогам проведених ремонтів та утримання доріг; розвиток дорожньої – інфраструктури разом з об’єктами дорожнього сервісу, поліпшення техніко-економічних показників системи централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів. |
|  | Разом 6 |  |  |  |  |  | 13371,590 | 7168,000 |  | 4669,873 | 1381,461 | 152,256 |  |  |
|  | Всього: 26 проектів |  |  |  |  |  | 31588,542 | 14468,000 |  | 8028,746 | 8939,54 | 152,256 |  |  |