КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

01.02.2022                                    смт Комишуваха                                         № 32

Про звіт директора КП «Комишуваський комунальник» про виконання робіт на території Комишуваської об’єднаної територіальної громади в 2021 році

Керуючись п.п. 3 п. а статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши інформацію директора КП «Комишуваський комунальник» Галкіна Олександра Вікторовича, виконавчий комітет Комишуваської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію директора КП «Комишуваський комунальник» Галкіна Олександра Вікторовича,  про виконання робіт на території Комишуваської об’єднаної територіальної громади в 2021 році, взяти до відома (додається).

2.​ Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, транспорту, житлово-комунального господарства та комунальної власності селищної ради.

Селищний голова                                                                      Юрій КАРАПЕТЯН

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Комишуваської    селищної ради

від 01 лютого 2022 року   № 32

Звіт директора КП «Комишуваський комунальник» про виконання  робіт на території Комишуваської об’єднаної територіальної громади в 2021 р.

Протягом  2021 року  КП «Комишуваський комунальник» забезпечив виконання необхідних робіт та надання житлових та комунальних послуг для населення та інших споживачів .

КП «Комишуваський комунальник» здійснює постачання технічної води та водовідведення стічних вод житлового масиву та бюджетних установ смт.Комишуваха, селища Зарічне, с. Калинівка.

Також   КП «Комишуваський комунальник» здійснює централізоване водопостачання питної води в с. Вільне, с. Тарасівка, с. Кирпотине,

с. Новотавричеське та с. Григорівське.

На протязі всього періоду було забезпечене безперебійне водопостачання, водовідведення,  прибирання прибудинкової території та освітлення місць загального користування.

По смт. Комишуваха за 2021 рік забрано та використано 8,7 тис. куб. м. технічної  води,  відведено 8,7 тис. куб. м. стічних вод.

По с. Зарічне забрано та використано 22,9 тис. куб. м. технічної  води,  відведено 12,5 тис. куб. м. стічних вод.

По с. Калинівка забрано та використано 2,6 тис. куб. м. технічної  води.

Подано  централізовано  питну воду в с. Григорівське, с. Вільне, с. Тарасівка,

с. Кирпотине, с. Новотавричесье – в кількості – 20,6 тис. куб.м.

КП «Комишуваський комунальник» являється виконавцем послуги з поводження з побутовими відходами.  Згідно графіку два рази на тиждень безперебійно вивозиться сміття з селища Зарічне та житлового масиву

смт. Комишуваха. За 2021 рік було зібрано та вивезено на полігон в м. Запоріжжя 292,1 т. сміття.

Витрати електроенергії за 2021 р. на надання послуг з централізованого водовідведення та постачання технічної води становлять 198 тис. кВт.

Кожен абонент щомісяця отримує квитанцію, в якій відображені нарахування  та оплата за спожиті послуги.

На протязі року проводилась інтенсивна боротьба з боржниками, а саме застосовувались різні методи впливу: від проведення роз’яснювальної роботи та заключення договорів реструктирізації до відключення послуги.

В період снігопадів  вчасно проводилось очищення від снігу тротуарів та пішохідних доріжок на житлових масивах та при необхідності посипались піском.

В селищі Зарічне замінено загалом  892 м. водопровідної мережі, а саме:

по вул. Молодіжна 180 м.  по вул. Мельникова 400 м., по вул. Зарічна 300 м.

Також було замінено 12 м. каналізаційної мережі по вул. Садовій, буд. 26.

На протязі року вчасно ліквідувались пориви на водопровідний мережі по  вул. Зрічній, Східній, Мельникова та Ювілейній.

Каналізаційна мережа в селищі Зарічне знаходиться в аварійному стані внаслідок чого близько 2-х разів на тиждень проводилась її промивка асенізаційним автомобілем.

Також в смт. Комишуваха були проведені ремонти  по відновленню роботи глибинного каналізаційного насосу   на КНС.

Закуплені мережеві насоси, для  забезпечення безперебійного надання послуг з водопостачання технічної води  в кількості 3 шт., вартістю 105,520 тис. грн.

На протязі року проводились ремонти насосів на водозабірних станціях.

Витрати на ремонт насосів  в 2021 році становили 55,122  тис. грн.

За 2021 рік нараховано за  надання  підприємством житлово-комунальних послуг населенню та юридичним особам:  2975,8тис. грн.;

Отримано коштів від населення та юридичних осіб: 2888,3 тис. грн.,

Отримано коштів з місцевого бюджету: 387,0 тис. грн.

Витрати становили:

- Оплата праці –  1431,8 тис. грн.,

- Нарахування на оплату праці – 300,4 тис. грн.,

- Оплата матеріалів  та послуг –  1324, тис. грн.,

- Сплачено податків та зборів –  586,6 тис. грн.

Також, КП «Комишуваський комунальник» контролює функціонування кладовищ та надання ритуальних послуг, згідно з законодавством України. Контролює вчасний підвіз піску, води та вивіз сміття.

Директор КП

«Комишуваський комунальник»                                       Галкін О.В.